**Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016 – 2019**

**za lata 2014 - 2015**



**Autorzy opracowania:**

Krzysztof Pietrzak

Adam Bronisz

Bartłomiej Przybylski



Meritum Competence

ul. Syta 135, 02-987 Warszawa

NIP 5262737394

szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl

[www.szkolenia.meritumnet.pl](http://www.szkolenia.meritumnet.pl)

**Wysokie Mazowieckie, 2016**

# Wstęp

Niniejszy dokument, został opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.). Zgodnie z powyższą ustawą Zarząd Powiatu sporządza co dwa lata raporty z wykonania programu ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Powiatu*.*

*„*Program Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016-2019” (*Program*) został uchwalony uchwałą Nr XXVII/197/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2013 roku. Dokument ten jest podstawą działań samorządu powiatowego w zakresie polityki ekologicznej oraz stanowi podstawę dla formułowania wytycznych do gminnych programów ochrony środowiska. Cele zawarte w *Programie* są wyznaczone i realizowane zgodne z celami ochrony środowiska przyjętymi na szczeblu państwowym (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016”) oraz wojewódzkim („Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014”).

Celem opracowania *Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016 – 2019 za lata 2014 - 2015* jest określenie stanu realizacji zadań ujętych w *Programie*.

Dane niezbędne, w celu sporządzenia Raportu, pozyskano we współpracy z:

* Urzędem Miasta w Wysokiem Mazowieckiem,
* Urzędem Miejskim w Ciechanowcu,
* Urzędem Miejskim w Szepietowie,
* Urzędem Miejskim w Czyżewie,
* Urzędem Gminy Kobylin Borzymy,
* Urzędem Gminy Sokoły,
* Urzędem Gminy Nowe Piekuty,
* Urzędem Gminy Wysokie Mazowieckie,
* Urzędem Gminy Kulesze Kościelne,
* Urzędem Gminy Klukowo.

# **Stan realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016-2019**

Zgodnie z zapisami *Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016-2019* nadrzędnym celem jest: zrównoważony rozwój Powiatu Wysokomazowieckiego szansą zachowania wysokiej jakości środowiska oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

W *Programie* wyznaczono dziewięć celów długoterminowych, które obejmowały najważniejsze obszary problemowe (społeczeństwo, gospodarka i ochrona środowiska):

* Poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
* Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa ich jakości,
* Zachowanie i ochrona bogactw przyrodniczych i krajobrazowych,
* Ochrona przed hałasem i polem elektromagnetycznym,
* Racjonalna użytkowanie zasobów kopalin, gleb i powierzchni ziemi,
* Odnawialne źródła energii,
* Racjonalna gospodarka odpadami przyjazna środowisku,
* Zapobieganie poważnym awariom,
* Edukacja ekologiczna mieszkańców.

Aby dążyć do osiągnięcia ww. celów, w *Programie* zostało ujętych 91 zadań, spośród których 33 zostały zrealizowane przed rokiem 2014. Na lata 2014-2015 pozostało do zrealizowania 58 zadań. Tabela 1 przedstawia opis tych zadań oraz kwoty poniesione na ich realizację w latach 2014-2015.

**Tabela 1. Realizacja zadań własnych i inwestycyjnych uwzględnionych w *Programie Ochrony Środowiska do roku 2015 z perspektywą***

***2016-2019* w latach 2014-2015**

| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Stopień realizacji** | **Poniesiony koszt** | **Informacja nt. realizacji zadania** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Powiat Wysokomazowiecki** |
|  | Opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska pod względem ich zgodności z programem powiatowym |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | W ramach obowiązków służbowych | Zadanie jest realizowane na bieżąco, w zależności od potrzeb. Zaopiniowano aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kobylin Borzymy (2014 r.), gminy Czyżew (2014 r.), gminy Klukowo (2015 r.) oraz gminy Sokoły (2015 r.). |
|  | Uzgadnianie i opiniowanie w pod względem wpływu na ochronę środowiska miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | W ramach obowiązków służbowych | Zadanie jest realizowane na bieżąco, w zależności od potrzeb. W 2014 r. zaopiniowano 3 zmiany dla planów zagospodarowania przestrzennego - gm. Wysokie Mazowieckie (Brzóski Brzezińskie), m. Wysokie Mazowieckie, dla gminy Nowe Piekuty.W 2015 r. 1 zmiana – ul. Kościelna, m. Wysokie Mazowieckie. |
|  | Uporządkowanie planowania przestrzennego i wprowadzenie zapisów dotyczących ochrony przyrody do dokumentów planistycznych gmin, powiatu i województwa |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | - | Zadanie jest realizowane na bieżąco, w zależności od potrzeb przez poszczególne gminy powiatu wysokomazowieckiego. |
|  | Wprowadzenie obowiązku umieszczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego granic obszarów udokumentowanych i potencjalnych złóż kopalin |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | - | Zadanie jest realizowane na bieżąco, w zależności od potrzeb. |
|  | Prowadzenie edukacji ekologicznej |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | - | Edukacja ekologiczna prowadzona jest przez szkoły podległe Staroście Wysokomazowieckiemu. |
|  | Podejmowanie akcji, kampanii i działań na rzecz aktywnej ochrony środowiska |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | - |
|  | Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 69 319, 32 zł | W 2014 roku planami objęto 2 917,50 ha lasu. |
|  | Przebudowa dróg powiatowych | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 20 690 058,69 | W 2014 r. na inwestycje na drogach powiatowych wydano 12 554612,72 zł, a w 2015 r. 8 135 446 zł.Dokładne informacje nt. prac drogowych realizowanych przez powiat przedstawia **Tabela 2.** |
|  | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 2014 r. – 245 280 zł 2015 r. – 1 192 192 zł | Realizowano projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w ramach RPOWP”. |
|  | Opracowanie koncepcji przebudowy budynku starostwa powiatowego | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 2015 r. – 31 000 zł | W 2015 roku wymieniono pokrycie dachowe budynku Starostwa Powiatowego. |
|  | Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 2014 r. – 5 528 497 zł2015 r. – 2 365 480 zł | Zrealizowano projekt pt. „ Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej „ w Krzyżewie. |
|  | Podlaski System Informacjie-Zdrowie | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 2014 r. – 18.939 zł2015 r. – 12.405 zł | Współpraca przy realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. W ramach realizacji projektu, przeprowadzono szereg działań mających na celu przygotowanie bazy dla wdrażanych systemów informatycznych. Zadanie zrealizowano ze środków RPOWP. |
|  | Zakup samochodów  | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 100 000 zł + 63 500 zł | * Zakupiono samochód operacyjny dla Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem,
* W ramach nadzoru nad gospodarką leśną zakupiono samochód terenowy Dacia Duster.
 |
|  | Przebudowa drogi powiatowej relacji Wysokie Mazowieckie - droga krajowa S8 warunkiem rozwoju północnej części powiatu wysokomazowieckiego - etap II |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | - | Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Krajowych. |
| **Gmina Klukowo** |
| Wszystkie zadania przewidziane dla Gminy Klukowo w *Programie Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016-2019* zostały zrealizowane w latach 2012-2013. |
| **Gmina Kobylin-Borzymy** |
|  | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej na terenach wiejskich |  zrealizowano w trakcie realizacjiX nie zrealizowano  | - | Realizację zadania przełożono na lata 2017-2018. |
| **Gmina Kulesze Kościelne** |
|  | Przebudowa drogi gminnej we wsi Stypułki Giemzino | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 347 063,32 zł | W ramach inwestycji w 2015 roku przebudowano 944 metry drogi gminnej na odcinku łączącym drogę powiatową Stypułki Giemzino – Kulesze Kościelne – Sokoły. Inwestycja została wsparta finansowo ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie wyniosło 50% wartości inwestycji. |
|  | Przebudowa budynku strażnicy OSP Nowe Grodzkie | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 109 031,00 zł | Zadanie zakończone w 2014 roku. W ramach inwestycji wyremontowano budynek strażnicy OSP, odnowiono łazienki oraz wymieniono instalację elektryczną. |
|  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych oraz modernizacja systemów c.o. i c.w.u.  |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 1 862 381,75 zł | Zadanie jest realizowane, przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2016 r.. |
| **Gmina Miejska Ciechanowiec** |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 145 644,00 zł | Zadanie zakończone w 2015 roku. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.  |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego |  zrealizowano w trakcie realizacjiX nie zrealizowano  | - | - |
|  | Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji” | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 5 023 939,00 zł | W 2014 roku wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie i budowę nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, dostawę urządzeń aktywnych, utrzymanie usługi bezpłatnego limitowanego dostępu do Internetu dla sieci PIAP-ów i promocję nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej. Realizację projektu zakończono w 2015 roku. Inwestycja współfinansowano w ramach RPOWP na lata 2007-2013. |
|  | Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 208 086,00 zł | W ramach zadania wybudowano przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Ciechanowcu. Realizację zadania zakończono w 2015 roku.  |
|  | Poprawa efektywności energetycznej gminy Ciechanowiec – zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 2 792 084,00 zł | Przedmiotem projektu był montaż w 33 miejscowościach gminy Ciechanowiec 234 instalacji solarnych, w skład których wchodziły płaskie kolektory słoneczne, zbiorniki na wodę użytkową oraz pozostały osprzęt. Powstałe w wyniku realizacji instalacje solarne, wykorzystywane są do ogrzewania wody użytkowej na potrzeby nieruchomości. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2014-2015 i było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2007-2013. |
| **Gmina Miejska Czyżew** |
|  | Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin |  zrealizowano w trakcie realizacjiX nie zrealizowano  | - | - |
|  | Zwiększenie kontroli nad przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych i gleby |  zrealizowano w trakcie realizacjiX nie zrealizowano  | - | - |
|  | Budowa i modernizacja dróg. |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 5 536 980,41 zł | Realizację zadania rozpoczęto w 2015 roku. Inwestycje są finansowane z budżetu gminy jak również przy udziale środków krajowych. |
|  | Gazyfikacja, wprowadzenie nowych systemów ogrzewania (termomodernizacja budynków), ograniczenie „niskiej emisji” | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 364 514,00 zł | W ramach zadania w 2015 roku wykonano termomodernizację Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem przy udziale środków z PFRON. |
|  | Propagowanie „dobrych praktyk rolniczych” poprzez wykłady, broszury, szkolenia |  zrealizowano w trakcie realizacjiX nie zrealizowano  | - | - |
|  | Rekultywacja terenów zdegradowanych |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | - | Zadanie jest realizowane na bieżąco, w zależności od potrzeb, bez ponoszenia dużych kosztów. |
|  | Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez:- Współudział w edukacji dzieci i młodzieży.- Kształtowanie proekologicznych postaw dorosłych mieszkańców gminy.- Konsolidacja społeczności lokalnej wokół problemu ochrony środowiska. |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | - | Zadanie jest realizowane na bieżąco poprzez umieszczenie informacji w  lokalnych mediach. |
|  | Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Czyżew |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 50 000,00 zł/rok | Zadanie jest realizowane na bieżąco, w zależności od potrzeb. |
|  | Budowa ścieżek turystycznych na terenach cennych przyrodniczo i terenach leśnych |  zrealizowano w trakcie realizacjiX nie zrealizowano  | - | - |
|  | Prowadzenie zalesień w celu osiągnięcia i utrzymania wskaźników zawartych w Krajowym Programie Zwiększenia Lesistości (30% do roku 2020, 33% po roku 2050) |  zrealizowano w trakcie realizacjiX nie zrealizowano  | - | - |
|  | Tworzenie nowych obszarów zieleni i zadrzewień na terenach zabudowanych |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 120 000,00 zł | Realizację zadania rozpoczęto w 2015 roku, finansowane jest ze środków własnych gminy. |
|  | Usunięcie materiałów zawierających azbest |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 175 000,00 zł | W ramach zadania w 2014 roku usunięto azbest o łącznej masie 164,7 ton z 54 gospodarstw z terenu gminy.Na kontynuację zadania w 2015 roku pozyskano dofinansowanie środków WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 19 591,74 zł. |
| **Gmina Nowe Piekuty** |
|  | Przebudowa ulicy Dobkowskiej w Jabłoni Kościelnej | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 122 000,00 zł | Zadanie zrealizowano w 2015 roku. |  |
|  | Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Nowe Piekuty | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 165 000,00 zł | Zadanie zrealizowano w 2015 roku. |
|  | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do celów komunalnych przy Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Piekutach  | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 35 000,00 zł | Zadanie zrealizowano w 2015 roku. |
|  | Wykonanie elewacji z dociepleniem na budynku Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej |  zrealizowano w trakcie realizacjiX nie zrealizowano  | - | - |
|  | Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 190 000,00 zł | W ramach zadania w 2014 roku wybudowanych zostało 11 przydomowych oczyszczalni ścieków[[1]](#footnote-1). |
|  | Przebudowa i remont części świetlicy wiejskiej w gminie Nowe Piekuty | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 700 000,00 zł | Zadanie zrealizowano w 2014 roku. |
|  | Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Nowe Piekuty | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 253 000,00 zł | W ramach zadania w 2014 i 2015 roku wykonywano prace konserwatorskie urządzeń melioracyjnych.  |
| **Gmina Wysokie Mazowieckie** |
|  | Dokończenie rozpoczętej inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 18 000,00 zł | Rada Gminy w 2015 roku podjęła uchwałę o udzielaniu dotacji na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków. |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Mystki Rzym | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 1 283 147,69 zł | W ramach PROW 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w dwóch etapach zrealizowano do 2015 roku zadanie pod nazwą: Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki Rzym Etap I i Etap II- uzyskana kwota dofinasowania 788 068,00 zł.  |
|  | Remont azbestowej sieci wodociągowej na odcinku ok. 1 km w miejscowości Mystki Rzym | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  |
|  | Utworzenie punktu zbierania odpadów na terenie gminy w związku z nowelizacją *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie* | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | - | Gmina podpisała umowę na podstawie której ma prawo korzystać wspólnie z PSZOK-u administrowanego przez ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem Sp. z o.o. Obecnie zorganizowanie stacjonarnego PSZOK-u i 4 mobilnych wpisane jest do udzielonego zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy. |
|  | Kompleksowa utylizacja azbestu | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 83 475,26 zł | Gmina każdorazowo jeżeli jest możliwość, korzysta z dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.  |
|  | Modernizacja dróg | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 2 634 372,51 zł | Modernizacja i budowa dróg gminnych, budowa wiat przystankowych itp. |
|  | Edukacja ekologiczna w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami w gminie | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | - | Informacje o charakterze edukacyjnym publikowane są na stronie internetowej urzędu gminy, w Biuletynie 54 (dwumiesięczniku, bezpłatnie dostarczanym do każdego gospodarstwa domowego) oraz przekazywane na spotkaniach wiejskich i Sesjach Rady Gminy.  |
| **Gmina Sokoły** |
|  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej w Sokołach | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 13 902,98 zł | W okresie maj-czerwiec 2014 wybudowano 77 m sieci wodociągowej (PVC φ90 mm - 71 m; PE φ 40 mm – 6 m) i 2 hydranty p. poż. |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w Czajkach oraz budowa poletka trzcinowego i poletka z roślinnością bagienną przy gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołach  | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 809 350,58 zł | Zadanie było realizowane w okresie: kwiecień 2014 – maj 2015. Wybudowano 878,50 m sieci wodociągowej w Czajkach (φ 110 mm – 526 m, φ 90 mm – 227 m, φ 63 mm – 49,5 m, φ 50 mm – 22 m, φ 40 mm – 54 m) oraz 27 przyłączy o łącznej długości 577,50 m.Zmodernizowano gminą oczyszczalnię ścieków poprzez: budowę wiaty, przyłącza kanalizacyjnego, utwardzenie terenu oraz montaż prasy do odwadniania osadu. Zrezygnowano z budowy poletek na oczyszczalni ścieków. |
|  | Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury o salę biblioteczną wraz z zapleczem na działce nr 80/1 położonej w obrębie gruntów miejscowości Sokoły |  zrealizowano w trakcie realizacjiX nie zrealizowano  | - | - |
| **Gmina Miejska Szepietowo** |
| Wszystkie zadania przewidziane dla Gminy Miejskiej Szepietowo w *Programie Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016-2019* zostały zrealizowane w latach 2012-2013. |
| **Miasto Wysokie Mazowieckie** |
|  | Budowa parkingów/ulica Jana Pawła II, 1 Maja i Armii Krajowej | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 283 178,58 zł | Realizacja zadania zakończyła się 29.05.2014 roku. |
|  | Przebudowa ul. Długiej i odcinka ul. Przechodniej | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 2 105 914,93 zł | Realizacja zadania zakończyła się 07.07.2015 roku |
|  | Modernizacja chodników ulica 25-lecia Osiedla | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 157 383,04 zł | Realizacja zadania zakończyła się 15.09.2015 roku. |
|  | Dokumentacja na budowę drogi w kierunku Michałek | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 8 000,00 zł | Realizacja zadania zakończyła się 30.05.2016 roku. |
|  | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP |  zrealizowanoX w trakcie realizacji nie zrealizowano  | - | - |
|  | Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie | X zrealizowano w trakcie realizacji nie zrealizowano  | 2 443 733,61 zł | W ramach inwestycji wybudowano centralę grzewczą z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w Przedszkolu Miejskim nr 1 i nr 2, Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem. Realizacja zadania zakończyła się 31.10.2014 roku. |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem oraz poszczególne gminy powiatu

Tabela 2. Stan inwestycji drogowych realizowanych przez powiat wysokomazowiecki

| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Długość [km]** | **Wartość zadania [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2014** |
|  | Rozbudowa drogi nr 2065B Wysokie Mazowieckie – ul. Szpitalna w lokalizacji 0+000 - 0+888,50 | 0,888 50 | 3 478 639,13 |
|  | Rozbudowa drogi nr 2065B Wysokie Mazowieckie (gr. miasta) Brzóski Brzezińskie – Brzóski Markowizna – Brzóski Stare w lokalizacji 0 +888,50 – 3+240 | 2,351 50 | 3 437 103,64 |
|  | Rozbudowa drogi Nr 2065 Brzóski Stare w lokalizacji 3+240 – 3+440 | 200 |
|  | Przebudowa mostu przez rzekę Rokietnicę w m. Wnory Wypychy wraz z dojazdami 4+ 970 – 5+766 | 0, 796 | 387 733,12 |
|  | Przebudowa mostu przez rzekę Rokietnicę w m. Wnory Wypychy wraz z dojazdami :5+766 – 7+76012 + 119,50 – 13+07514+700 – 15 + 45016 + 852 – 17 + 43114 +788,03 – przepust o średnicy 1600 mm (stalowy) + remont nawierzchni PKP | 4,339 | 3 082 303,68 |
|  | Przebudowa mostu prze rzekę Rokietnicę w m. Wnory Wypychy wraz z dojazdami19 +400 – 21+03024+600 – 25+89021+030 – 21+210 | 3,100 | 1,696 729,90 |
|  | Przebudowa przepustu k/m Kobylin Cieszymy w lokalizacji 1 +222 | 0,040 | 123 874,11 |
|  | Przebudowa mostu w m. Jamiołki Godzieby wraz z dojazdami | - | 16 620,00 |
|  | Dokumentacja Techniczna + podział działek – ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem odc. od ul. 1 Maja do końca zabudowy + odc. między rondami | - | 51 518,40 |
|  | Mapa do celów projektowych ul. Mazowiecka w Rosochatem Kościelnym  | - | 2 950,00 |
|  | Mapa inwentaryzacyjna m. Jabłoń Kościelna i Jabłoń Jankowce | - | 738,00 |
|  | Remont ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem, zmiana organizacji ruchu na wysokości poczty | - | 4 650,17 |
|  | Remont drogi Czarnowo Biki: drogi nr 2051B 0,190 kmdrogi nr 2012B 0,050 km | 0,240 | 139 653,88 |
|  | Remont nawierzchni drogi Racibory Staredroga nr 2063B – 0,162 kmdroga nr 2065B – 0,060 | 0,222 | 132 098,69 |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Długość [km]** | **Wartość zadania [zł]** |
| **Rok 2015** |
|  | Przebudowa drogi nr 2072B Wysokie Mazowiecki – ul Ludowa w lokalizacji 0+000 – 0+919 (1+651 – 2+570) | 0,269 | 1 063 006,82  |
|  | Przebudowa drogi nr 2072B Wysokie Mazowiecki – ul Ludowa w lokalizacji 0+000 – 0+919 (1+651 – 2+570) | 0,919 | 795 006,47 |
|  | Przebudowa drogi nr 2072B Wysokie Mazowiecki – ul Ludowa w lokalizacji 0+000 – 0+397 (1+192 – 1+589) | 0,397 | 184 860,89 |
|  | Przebudowa mostu w m. Jamiołki Godzieby w lokalizacji 0+262 | - | 3 384 466,38 |
|  | Przebudowa dojazdów do mostu w m,. Jamiołki Godzieby w lokalizacji 0 +000 – 4+182, 8+900 – 9+560 | 4,842 |
|  | Przebudowa mostu w m. Jamiołki Godzieby w lokalizacji 0+ 000 – 0+100, 0,220 – 0,500 | 0,380 | 61 746,00 |
|  | Przebudowa drogi nr 2072B Wysokie Mazowieckie – ul. Ludowa w lokalizacji 0+000 – 1+830 | 1,830 | 51 760,00 |
|  | Budowa chodnika przy drodze nr 2072B ul. Mazowiecka w m. Rosochate | 0,930 | 18 000 |
|  | Odprowadzanie wód opadowych droga nr 2053B ul. Kościelna w m. Sokoły | - | 15 222,10 |
|  | Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z dojazdami na odcinku. Stara Ruś – Bruszewo – Stypułki Święchy 0+000 – 0+377 | 10,320 | 226 178,50 |
|  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2043 w m. Kobylin Kuleszki 0+000 – 0+377 | 0,377 | 281 468,27 |
|  | Przebudowa drogi powiatowej w m, Wojtkowice Dady wraz ze zjazdem na drogę gminną w lokalizacji roboczej | 0,999 50 | 463 816,16 |
|  | Przebudowa drogi nr 2616B ul. Drohicka w Ciechanowcu 0+730 – 1+758 (od ul. Spółdzielczej do drogi 2094B) | 1,028 | 1 249 348,70 |
|  | Remont nawierzchni żwirowej na drodze 2095B Ciechanowiec – Tworkowice – Wojtkowice Glinna w lokalizacji 8+440 – 10+870 | 2,430 | 66 401,55 |
|  | Remont nawierzchni drogi nr 2053 w m. Kalinowo Solki w lokalizacji 0+000 – 0+340 | 0,340 | 260 388,13 |
|  | Remont nawierzchni drogi nr 2072B wysokie Mazowiecki ul. Ludowa w lokalizacji 0+000 – 0+397 (1+192 – 1+589) | - | 13 776,00 |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

W latach 2014-2015 powiat wysokomazowiecki zrealizował 30 inwestycji drogowych o łącznej długości 36,350 km (2014 – 11,289 km, 2015 – 25,062 km) związanych m.in.: z budową chodników, przebudową/remontem dróg i mostów, czy wykonaniem map do celów projektowych. Wydatki z podziałem na lata i typy dróg w powiecie wysokomazowieckim przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Wydatki na drogi w Powiecie Wysokomazowieckim [zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Drogi** | **2014** | **2015** | **Razem** |
| Powiatowe | 12 554 612,72 | 8 135 465,97 | **20 690 058,69** |
| Gminne | 1 619 374,06 | 3 042 293,86 | **4 661 667,92** |
| **Razem** | **14 173 986,78** | **11 177 759,83** | **25 351 746,61** |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Realizacja zadań związanych z rozwojem infrastruktury drogowej przyczyniła się do ograniczenia emisji hałasu i wibracji, a także do redukcji emisji CO2 z samochodów (poprzez upłynnienie ruchu).

Ponadto w ramach realizacji celów przedstawionych w *Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016-2019* Starostwo Powiatowe wydatkowało:

* **Rok 2014**
	1. W zakresie wydatków bieżących:
		+ **gospodarka leśna**: zaplanowano na kwotę **399 320 zł**, zostały wykonane w wysokości **384 552,55** **zł**, co stanowi 96,30 %. Środki te przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – **315 233,23 zł** oraz na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów – **69 319,32** **zł**,
		+ **nadzór nad gospodarką leśną**:zaplanowano na kwotę **200 000 zł,** zostały wykonane w wysokości **198 308,22 zł**, co stanowi 99,15 %. Zadania w tym zakresie realizowane są w oparciu o porozumienie zawarte z Nadleśnictwem Rudka,
	2. W zakresie wydatków inwestycyjnych:
		+ **517 109 zł** na realizację projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych powiatu wysokomazowieckiego”.
* **Rok 2015**
	1. W zakresie wydatków bieżących:
		+ **gospodarka leśna:** zaplanowano na kwotę **340 000 zł**, zostały wykonane w wysokości **310 654,92 zł**, co stanowi 91,37 %. Środki te przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
		+ **nadzór nad gospodarką leśną**:zaplanowano na kwotę **150 000 zł,** zostały wykonane w wysokości **95 470,25 zł**, co stanowi 63,65 %.
	2. W zakresie wydatków inwestycyjnych:
		+ W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano i przekazano wpłatę w wysokości **11 500 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 samochodów operacyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Z zakresu oświaty i wychowania na inwestycje wydatkowano:

* + - **29 520 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej kompleksu boisk sportowych w ZSOiZ w Ciechanowcu,
		- **2 671 105,05 zł** na realizację projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych powiatu wysokomazowieckiego” realizowanego w ZSOiZ w Czyżewie i ZSOiZ w Ciechanowcu.

Z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach:

* + - **32 871,99 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”,

Z zakresu ochrony środowiska wydatkowano:

* + - **62 656,20 zł** na wymianę części okien w budynku ZSOiZ w Czyżewie,
		- **156 380,99 zł** na budowę przepompowni ścieków przy ZSR w Krzyżewie.

Celem uzyskania pełniejszego obrazu efektów podjętych w powiecie działań związanych z ochroną środowiska w tabeli nr 4 zestawiono wartości wskaźników monitorowania *Programu.*

Tabela 4. Zmiana wartości wskaźników monitorowania ujętych w *Programie* w stosunku do roku poprzedniego oraz łącznie w stosunku do roku 2013



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS

# Podsumowanie i wnioski

Na przestrzeni lat 2014–2015 stan infrastruktury oraz środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego uległ poprawie, co potwierdzają dane zawarte w tabeli 4. Należy zwrócić uwagę na pozytywną zmianę takich wskaźników jak: zużycie wody i poboru wód podziemnych na potrzeby przemysłu (wiersz 15 i 16), spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych (wiersz 17) oraz mniejszą liczbę kotłowni na terenie powiatu wysokomazowieckiego (wiersz 8). W powiecie systematycznie powiększa się długoś sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwiększa się liczba przydomowych oczyszczalni jednocześnie oraz zmniejsza liczba zbiorników bezodpływowych (szamb), co ma bezpośredni wpływ na spadek ilości nieoczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska.

Spośród 91 zaplanowanych w *Programi*e zadań:

* 33 zostały zrealizowane przed rokiem 2014,
* 32 zostały zrealizowane w latach 2014 – 2015,
* 17 jest w trakcie realizacji,
* 9 nie zrealizowano.

Największym problemem w realizacji zadań są niewystarczające środki finansowe jakimi dysponuje Starostwo Powiatowe oraz poszczególne Urzędy Gmin. Dlatego też, realizacja niektórych zadań jest uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

1. Bank Danych Lokalnych GUS [↑](#footnote-ref-1)