Protokół z posiedzenia nr 20/09 Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego oraz wszystkie stałe komisje rady powiatu wysokomazowieckiego

z dnia 11 marca 2009 roku

pod przewodnictwem przewodniczących stałych komisji rady powiatu.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wszystkich stałych komisji rady, przewodniczący rady powiatu Dorota Łapaki oraz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Stanisław Bielski (listy obecności w załączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

- Otwarcie posiedzenia.

- Rozpatrzenie koncepcji rozbudowy i modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

- Zapoznanie się z materiałami i sprawami przekazanymi przez zarząd powiatu (materiały na sesję).

- Sprawy różne.

- Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Starosta Bogdan Zieliński powitał przybyłych członków komisji oraz przewodniczącą rady powiatu panią Dorotę Łapiak.  Poinformował, iż celem spotkania jest wydanie opinii i przyjęcie koncepcji dotyczącej rozbudowy i modernizacji szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Dodał, iż jest już najwyższy czas aby podjąć konkretna decyzje w tej sprawie. Stwierdził, iż zarząd powiatu kilkukrotnie debatował nad tą sprawą. Na jednym z posiedzeń zarządu została przedstawiona koncepcja dyrektora szpitala, która zakładała budowę bloku operacyjnego i OIK-u natomiast w starej części zlikwidowane zostałyby następujące oddziały: oddział ginekologiczny, położniczy i dziecięcy. Z tą koncepcją zarząd powiatu się nie zgodził. na kolejnym posiedzeniu została przygotowana nowa koncepcja przygotowana przez firmę Sosak&Sosak, w której znalazły się pewne elementy godne zaakceptowania. I tak pojawiła się koncepcja wykorzystania piwnicy w której umieszczony zostałby tomograf komputerowy i znajdowałaby się sterylizatornia. Kuchnia pozostałaby w tym samym miejscu- czyli rezygnacja z budowy nowego pawilonu na kuchnię. Natomiast należałoby wybudować nowe skrzydło w którym znajdowałoby się: na parterze- SOR, na I piętrze- OIK, II piętro – chirurgia i na III piętrze blok operacyjny. Dodał, iż ta przedstawiona nowa koncepcja jego zdaniem jest najbardziej racjonalna i nie ogranicza działalności szpitala. Wobec powyższego chcemy aby w pierwszym etapie została opracowana cała dokumentacja techniczna na rozbudowę i modernizację starej części, aczkolwiek priorytetem byłaby dobudowa nowego skrzydła- i to byłby I etap przetargu.  Planowana kwota tego przedsięwzięcia to kwota 20 mln. zł. Dodał, iż szpital ma swoje oszczędności w wysokości 5,5 mln. zł, udział [powiatu w przeciągu 3 lat na poziomie 7,5 mln. zł i kredyt w wysokości 6,5 mln. zł zaciągnięty przez szpital poręczony przez powiat. Przypomniał również, ze w roku ubiegłym powiat przeznaczył dla szpitala kwotę 1,7 mln. zł na termomodernizację, a w roku bieżącym kwotę 1 mln. zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Radny Józef Wyszyński zapytał jaka jest cena całej koncepcji?

Starosta odpowiedział, iż cena koncepcji wynosi 54 mln. zł.

Radny Marek Skarżyński stwierdził, iż szpital powinien do roku 2012 spełniać wymogi tak jak zakłada to rozporządzenie. Ponadto powinien funkcjonować w takim zakresie, który zapewni funkcjonalność i zapewni ekonomiczne aspekty. tzn. funkcjonować będzie z takimi oddziałami, które są dochodowe obecnie i będą dochodowe w przyszłości. Ponadto dodał, iż szpital musi posiadać te oddziały, na które zawsze jest zapotrzebowanie czyli: oddział ginekologiczny, położniczy i dziecięcy. W szpitalu ponadto powinny zostać i nadal funkcjonować oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny i pulmonologiczny. Stwierdził, iż w przyszłości na tych oddziałach należy przeprowadzić remonty i reorganizację, ponieważ w opinii mieszkańców oddziały te znacznie odstają od innych oddziałów funkcjonujących w szpitalu. Na zakończenie stwierdził, iż zgadza się i w pełni popiera koncepcję przedstawiona przez starostę.

Radny Stanisław Kryński stwierdził, iż po wysłuchaniu stanowiska zarządu powiatu wydaje mu się, że rada powinna jednak przyjąć I koncepcję rozbudowy i modernizacji szpitala, która przedstawiona została radnym na posiedzeniu miesiąc temu.

Radny Stanisław Kuźmiński stwierdził, iż zgadza się ze swoim przedmówcą i jest za tym aby przyjąć I koncepcję bez zmniejszania zakresu inwestycji w szpitalu.

Przewodnicząca rady zaproponowała podsumowanie wszystkich wypowiedzi i propozycji w celu podjęcia ostatecznej i konkretnej decyzji.

Radny Ryszard Grodzki stwierdził, iż na dzisiejszym posiedzeniu musimy przekazać pewne informacje dyrektorowi szpitala, ponieważ to on będzie realizował to przedsięwzięcie i musi wiedzieć w jakim kierunku ma przygotowywać dalsze plany inwestycyjne. Przypomniał, iż wniosek zarządu powiatu jest taki- realizacja inwestycji według przedstawionej koncepcji przez starostę , gdzie w pierwszej kolejności jest budowa nowego skrzydła, a w dalszej części modernizacja starej części budynku szpitala.

Radny Józef Wyszyński podziękował dyrektorowi Bielskiemu za dostarczenie materiałów odnośnie koncepcji rozbudowy szpitala, z którymi miał możliwość dogłębnego zapoznania się i stwierdził, iż widać że koncepcja została przygotowana bardzo fachowo jego zdaniem.

Starosta zaproponował przegłosowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji szpitala ogólnego za kwotę ok. 20 mln. zł Za przyjęciem koncepcji opowiedziało się 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0 radnych. Koncepcja została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przedstawił i omówił wszystkie informacje oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu sesji rady powiatu w dniu 13 marca br.

Ad.4-5).

Radny Józef Andrzej Remisiewicz stwierdził, iż wie iż były prowadzone rozmowy dotyczące budowy stacji diagnostycznej przy CKZ w Wysokiem Mazowieckiem- zapytał czy zarząd powiatu podjął już jakieś decyzje w tej sprawie? ponadto zapytał czy zarząd powiatu poszukuje w budżecie środków na remont kotłowni w ZSR w Krzyżewie.

Starosta odpowiedział, iż zostało zlecone dyrektorowi ZSR w Krzyżewie opracowanie audytu energetycznego, ponieważ chcemy składać wniosek na wymianę źródła ciepła w ramach NFOŚ. Ponadto niedawno ukazały się dane na stronie internetowej NFOŚ że tego typu przedsięwzięcia nie będą dofinansowywane natomiast dofinansowywane będą odnawialne źródła energii i w tym kierunku najprawdopodobniej będziemy starali się składać wniosek. gdyby nie udało się pozyskać środków z tego źródła będziemy musieli myśleć o wymianie pieców i szukania środków na ten cel. Jeżeli chodzi o CKZ to zarząd powiatu cały czas się nad tym zastanawia co z tym zrobić, ponieważ jest to bardzo droga inwestycja na którą powiatu nie stać.

W związku z wyczerpaniem tematów starosta w imieniu przewodniczących stałych komisji rady podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 1620 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji w dniu 11 marca 2009 roku.

Przewodniczący Komisji