OR.0012.3.5.2013

Protokół z posiedzenia nr 28/2013

Komisji ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

z dnia 26 sierpnia 2013 roku

pod przewodnictwem Jana Stanisława Piętki przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście (listy obecności w załączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

- Otwarcie.

- Przyjęcie porządku posiedzenia.

- Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za okres I-VI 2013 roku DRUK NR 50.

- Ocena stopnia realizacji inwestycji pn. „ Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem obejmująca blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, sala wybudzeń, centralną sterylizatornią, szpitalnym oddziałem ratunkowym o powierzchni budynku około 1600 m2 wraz z podjazdem dla karetek oraz zagospodarowaniem terenu obejmującego rozbudowę w tym doprowadzenie i wykonanie niezbędnych instalacji”.

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.

- Rozpatrzenie projektu uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:

- uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego DRUK NR 48.

- Sprawy różne.

- Zakończenie obrad.

Ad.1-2).

Przewodniczący komisji powitał przybyłych członków komisji, Bogdana Zielińskiego Starostę oraz Stanisława Bielskiego dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Odczytał proponowany porządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia opowiedziało się 7 członków komisji- jednogłośnie.

Ad.3).

Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawił sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za okres I-VI 2013 rok. Poinformował, iż łączna wartość kontraktów na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 31.298.036 zł. W wyniku podpisanych aneksów kontrakt wzrósł w stosunku do wartości pierwotnej o 1.718.588 zł tj. o 5,8%. Podpisane aneksy dotyczyły zwiększenia wartości umów w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału chirurgii urazowo- ortopedycznej oraz kosztów kosztochłonnych w zakresie gastroskopii. Do końca okresu sprawozdawczego umowy zawarte z NFZ zrealizowano w kwocie 16.839.847 zł, co stanowi 53,8% ich wartości. Z powyższej kwoty 894.358 zł stanowią usługi ponadlimitowe. Świadczenia przyjęte przez NFZ do zapłaty stanowią 50,3% wartości kontraktów i 93,5% faktycznego wykonania. Na dzień sprawozdawczy poniesiono koszty ogółem w kwocie 15.360.360 zł, które stanowią 49,42% planu. W stosunku do planu koszty ogółem były niższe o 0,58%, tj. o 179.267 zł. Przekroczenie planowanych do wykonania kosztów odnotowano jedynie w czterech grupach, a mianowicie: a) leki i odczynniki, b) drobny sprzęt medyczny wielorazowego i jednorazowego użytku oraz materiały medyczne, c) energia cieplna, olej opałowy i paliwo samochodowe, d) pochodne od wynagrodzeń. W pozostałych podgrupach kosztów wykonanie nie przekracza kwot określonych w planie. Z przedłożonego sprawozdania z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2013 roku wynika, że zakład wypracował zysk netto w kwocie 1.582.855 zł. Taki wynik to rezultat osiągnięcia wyższych o 10,28% przychodów od poniesionych kosztów. Na dzień 30 czerwca 2013 roku zaciągnięto zobowiązania ogółem na kwotę 1.907.195 zł. W porównaniu do I półrocza 2012 roku zobowiązania ogółem zmniejszyły się o 224 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013 roku stanowią kwotę 6.319 zł. Na dzień 30.06.2013 roku stan należności wynosił 4.144.588 zł z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług- 3.555.062 zł, tj. 85,8%,

- należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS- 589.526 zł, tj. 14,2%.

Z ogólnej wartości należności kwotę 3.408.381 zł stanowią należne środki z NFZ. Kwotę 146.681 zł stanowią należności z tytułu najmu lokali, leczenia osób nie ubezpieczonych oraz świadczenia usług medycznych na rzecz innych podmiotów. Na dzień 30.06.2013 roku szpital dysponował środkami bieżącymi w wysokości 11.002.526 zł, co stanowi 95,3% środków posiadanych na wszystkich rachunkach. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stan środków bieżących wzrósł o 1.685.769 zł, tj. o 18,1%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 991.492 zł, co stanowi 10,3% kwoty planowanej. Niskie wykonanie wynika z faktu, że większość planowanych wydatków będzie realizowana w II półroczu bieżącego roku (materiał w załączeniu).

Przewodniczący komisji zapytał, czy są pytania do dyrektora w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono. Stwierdził, iż komisja zapoznała się z w/ sprawozdaniem i nie wnosi uwag.

Ad.4).

Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawił informację na temat oceny stopnia realizacji inwestycji pn. „ Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem obejmująca blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, sala wybudzeń, centralną sterylizatornią, szpitalnym oddziałem ratunkowym o powierzchni budynku około 1600 m2 wraz z podjazdem dla karetek oraz zagospodarowaniem terenu obejmującego rozbudowę w tym doprowadzenie i wykonanie niezbędnych instalacji” (materiał w załączeniu).

Przewodniczący komisji zapytał, czy są pytania do dyrektora w związku z przedstawioną informacją?

Radny Marek Skarżyński stwierdził, iż jego znaniem należy pozytywnie ocenić postęp realizacji inwestycji szpitalnej.

Ad.5).

Starosta przedstawił informację o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku (materiał w załączeniu).

Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2013 rok uchwalony został Uchwałą Nr XX/140/2012  Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2012 roku. Dochody zaplanowano w wysokości 69.576.863 zł, wydatki w wysokości 69.576.863 zł. W przeciągu pierwszego półrocza 2013 roku dokonywano zmian w budżecie powiatu: W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie 69.788.473 zł, zaś po stronie wydatków na poziomie 72.594.314 zł, co daje deficyt budżetowy w wysokości 2.805.841 zł, który ma być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.155.841 zł oraz kredytem w kwocie 650.000 zł. W I półroczu 2013 r. Powiat Wysokomazowiecki nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek. Powiat nie udzielał też poręczeń i gwarancji.

Dochody budżetu powiatu w I półroczu 2013 roku wykonano w wysokości 28.457.362,74 zł, co stanowi 40,78 %.

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – plan 65.000 zł, wykonanie 0 zł,

- leśnictwo – plan 320.000 zł, wykonanie 156.661,48 zł, co stanowi 48,96 %,

- transport i łączność – plan 7.804.696 zł, wykonanie 545.635,97 zł, co stanowi 6,99 %,

- gospodarka mieszkaniowa – plan 163.700 zł, wykonanie 117.208,04 zł, co stanowi 71,60 %,

- informatyka – plan 996.554 zł, wykonanie 0 zł,

- administracja publiczna – plan 1.619.800 zł, wykonanie 942.367,67 zł, co stanowi 58,18%

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3.163.000 zł, wykonanie 1.858.026,28 zł, co stanowi 58,74 %,

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 6.604.309 zł, wykonanie 2.824.888,59 zł, co stanowi 42,77 %,

- różne rozliczenia – plan 31.921.657 zł, wykonanie 17.737.877,86 zł, co stanowi 55,57 %,

- oświata i wychowanie – plan 8.327.864 zł, wykonanie 43.838,43 zł, co stanowi 0,53 %,

- ochrona zdrowia – plan 2.012.405 zł, wykonanie 769.940,00 zł, co stanowi 38,26 %,

- pomoc społeczna – plan 3.582.420 zł, wykonanie 1.813.086,93 zł, co stanowi 50,61 %,

- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 2.293.468 zł, wykonanie – 1.253.823,06 zł, co stanowi 54,67 %,

- edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8.000 zł, wykonanie 2.071,52 zł.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 155.000 zł, wykonanie 82.903,07 zł, co stanowi 53,49 %.

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku wykonano w wysokości 26.340.016,04 zł co stanowi 36,28 %: W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – plan 65.000 zł, wykonanie 0 zł,

- leśnictwo – plan 546.000 zł, wykonanie 239.410,38 zł, co stanowi 43,85 %,

- transport i łączność – plan 15.834.978 zł, wykonanie 3.618.022,78 zł, co stanowi 22,85%,

- gospodarka mieszkaniowa – plan 38.000 zł, wykonanie 2.667,88 zł, co stanowi 7,02 %,

- działalność usługowa – plan 390.600 zł, wykonanie 125.316 zł , co stanowi 32,08 %,

- informatyka – plan 1.172.417 zł, wykonanie 8.334,12 zł, co stanowi 0,71 %,

- administracja publiczna – plan 5.130.800 zł, wykonanie 2.478.073,96 zł, co stanowi 48,30 %,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 3.163.000 zł, wykonanie 1.607.666,65 zł. co stanowi 50,83 %,

- różne rozliczenia – plan 334.296 zł,

- oświata i wychowanie – plan 28.400.519 zł, wykonanie 11.410.989,25 zł. co stanowi 40,18 %,

- ochrona zdrowia – plan 5.515.301 zł, wykonanie 1.017.249,55 zł , co stanowi 18,44 %,

- pomoc społeczna – plan 5.031.720 zł, wykonanie 2.396.713,49 zł, co stanowi 47,63 %,

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3.132.668 zł, wykonanie 1.679.769,55 zł . co stanowi 53,62 %,

- edukacyjna opieka wychowawcza – plan 3.519.700 zł, wykonanie 1.677.000,19 zł , co stanowi 47,65 %,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 145.000 zł, wykonanie 907,74 zł, 
co stanowi 0,63 %,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 114.315 zł, wykonanie 46.474,86 zł, 
co stanowi 40,66 %,

- kultura fizyczna – plan 60.000 zł, wykonanie 31.419,64 zł, co stanowi 52,37 %.

Przewodniczący komisji podziękował staroście za omówienie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku i zapytał, czy członkowie komisji mają pytania lub uwagi? Uwag i pytań nie zgłoszono.

Ad.6).

Przewodniczący komisji poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia 
to rozpatrzenie projektu uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego. O przedstawienie projektu uchwały poprosił starostę.

Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu wysokomazowieckiego. Wyjaśnił, iż zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy między innymi stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu. Projekt statutu Powiatu Wysokomazowieckiego zaproponowany w załączniku do niniejszej uchwały jest wynikiem prac Komisji do Spraw Opracowania Projektu Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego, która została powołana dnia 29 maja 2013 roku uchwałą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Nr XXIII/170/2013. Celem opracowania i uchwalenia nowego statutu była konieczność dostosowania jego treści do obowiązujących przepisów prawnych oraz usprawnienie funkcjonowania organów powiatu. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez radcę prawnego

Przewodniczący  komisji zapytał, czy członkowie komisji mają pytania w kwestii przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie dotyczące wyrażenia pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu wysokomazowieckiego. Za pozytywną opinia opowiedziało się 7 członków komisji, przeciw-0, wstrzymał się od głosu-0.

Ad.7).

Przewodniczący komisji poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zapytał, czy członkowie komisji chcieliby w tym punkcie zabrać głos? Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.8).

W związku z wyczerpaniem tematów przewodniczący komisji podziękował członkom komisji oraz zaproszonym gościom za przybycie i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji

Jan Stanisław Piętka